UNIVERSIDAD EAFIT

Departamento de Informática y Sistemas

Ingeniería de Software

MAGNETO

Portal Inteligente de Empleo con Matching Automático

Entrega 1: Generalidades, Visión de Producto y Prueba de Concepto

Equipo de Trabajo:

Jerónimo (Scrum Master / Desarrollador Full Stack)

Versión: 1.0  |  2026

# Sección 1. Generalidades del Proyecto

## 1.1. Descripción del Problema y su Solución

En Colombia, el proceso de búsqueda de empleo está altamente desarticulado. Los candidatos aplican masivamente a vacantes sin saber si su perfil es compatible, y los empleadores reciben cientos de postulaciones irrelevantes, invirtiendo tiempo valioso en filtrar candidatos.

Magneto es un portal web de empleo que resuelve este problema mediante un sistema de matching automático. Evalúa la compatibilidad entre el perfil del empleado (ciudad, modalidad, salario esperado, habilidades) y cada vacante publicada, asignando un puntaje de 0 a 100 puntos (25 puntos por cada criterio que coincide). El candidato ve sus mejores matches ordenados por compatibilidad, y el empleador recibe postulaciones de candidatos pre-calificados.

## 1.2. Personas y Roles del Proyecto

| Rol | Nombre | Descripción del Rol |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Jerónimo | Gestión del proyecto, diseño de arquitectura, desarrollo full stack del sistema. |
| Product Owner | Jerónimo | Definición de historias de usuario, prioridad del backlog y validación del producto. |
| Líder Técnico | Jerónimo | Decisiones de tecnología, arquitectura REST, base de datos MySQL y patrones de diseño. |

## 1.3. Público Objetivo y Contexto

El sistema tiene dos tipos de usuarios principales:

- Empleados (candidatos): Personas en búsqueda activa de empleo en Colombia. Crean un perfil con ciudad, modalidad de trabajo preferida, expectativa salarial y habilidades. El sistema les muestra las vacantes con mayor compatibilidad de forma automática.

- Empleadores (contratantes): Empresas o personas naturales que desean publicar vacantes. Definen los requisitos del cargo y reciben notificaciones cuando un candidato se postula, visualizando su perfil completo.

Sistemas externos involucrados: base de datos MySQL alojada en servidor remoto (72.62.12.115), servidor de aplicaciones FastAPI corriendo localmente vía Uvicorn, y navegador web como cliente (sin instalación requerida para el usuario final).

## 1.4. Descripción del Proceso de Interacción

Flujo del Empleado:

- Registro en el sistema seleccionando el rol 'Empleado'.

- Completar perfil: ciudad, modalidad, rango salarial y lista de habilidades.

- Ejecutar búsqueda de matches: el sistema calcula compatibilidad contra todas las vacantes activas.

- Ver ranking de vacantes con puntaje, criterios de coincidencia y badge visual (verde=coincide, rojo=no coincide).

- Postularse a una vacante con mensaje opcional para el empleador.

- Consultar panel 'Mis Postulaciones' con el estado (Pendiente / Visto / Rechazado).

Flujo del Empleador:

- Registro seleccionando el rol 'Contratante'.

- Publicar vacantes con título, empresa, ciudad, modalidad, salario y habilidades requeridas.

- Gestionar vacantes: ver lista de publicaciones y eliminar las que ya no estén disponibles.

- Consultar bandeja de postulaciones: ver candidatos con perfil completo, cambiar estado (Visto / Rechazado / Pendiente).

# Sección 2. Exploración de Antecedentes y Aplicaciones Similares

| Aplicación | URL | Diferenciador vs Magneto |
| --- | --- | --- |
| LinkedIn | linkedin.com | Red social profesional global. Magneto se enfoca en el mercado colombiano con matching automático local y sin necesidad de red de contactos. |
| Computrabajo | computrabajo.com | Portal de empleos para Latinoamérica. No tiene sistema de matching por puntaje. Magneto calcula compatibilidad y muestra por qué coincide cada criterio. |
| Magneto (original) | magneto.com.co | Portal colombiano con matching básico. Magneto (este proyecto) implementa el sistema de puntos con explicación de cada criterio y bandeja de postulaciones. |

# Sección 3. Artefactos y Actividades Ágiles

## 3.1. Ceremonias Ágiles

El proyecto siguió metodología Scrum con sprints semanales. Las ceremonias incluyeron:

- Planning: Definición y estimación de historias de usuario al inicio de cada sprint usando técnica de planning poker.

- Daily/Weekly: Revisión de avances, identificación de bloqueos y ajuste de prioridades.

- Retrospectiva: Al cierre de cada sprint, análisis de qué funcionó y acciones de mejora.

- Review con PO: Demostración de funcionalidades al Product Owner para validar el producto.

## 3.2. Visión de Producto y User Story Mapping

La visión del producto se define como: 'Para personas en búsqueda de empleo en Colombia y empresas contratantes, Magneto es un portal web que automatiza el proceso de matching candidato-vacante, eliminando el tiempo perdido en postulaciones irrelevantes mediante un sistema de compatibilidad por puntaje que explica cada criterio de coincidencia.'

El User Story Mapping organiza las funcionalidades en tres épicas principales: Gestión de Usuarios (registro, autenticación, perfiles), Gestión de Vacantes (publicación, listado, eliminación) y Matching y Postulaciones (cálculo de compatibilidad, postulación, bandeja de empleador).

## 3.3. Backlog de Producto

Historias de usuario principales implementadas:

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Como usuario, quiero registrarme seleccionando mi rol (empleado o contratante) para acceder a funciones diferenciadas. | Alta | Completada |
| HU02 | Como empleado, quiero completar mi perfil con ciudad, modalidad, salario y habilidades. | Alta | Completada |
| HU03 | Como empleador, quiero publicar vacantes con todos sus requisitos. | Alta | Completada |
| HU04 | Como empleado, quiero ver mis mejores matches ordenados por compatibilidad con explicación por criterio. | Alta | Completada |
| HU05 | Como empleado, quiero postularme a una vacante con mensaje opcional. | Alta | Completada |
| HU06 | Como empleador, quiero ver la bandeja de postulaciones con el perfil completo del candidato. | Alta | Completada |
| HU07 | Como empleador, quiero cambiar el estado de una postulación (Visto/Rechazado/Pendiente). | Media | Completada |
| HU08 | Como empleado, quiero retirar una postulación enviada. | Media | Completada |
| HU09 | Como usuario, quiero eliminar mi cuenta y ser redirigido a la página principal. | Media | Completada |
| HU10 | Como empleador, quiero eliminar vacantes publicadas. | Media | Completada |
| HU11 (NF) | [NF] El sistema de matching debe ser insensible a mayúsculas, minúsculas y tildes. | Alta | Completada |
| HU12 (NF) | [NF] Los errores del servidor siempre deben retornar JSON válido, nunca texto plano. | Alta | Completada |

## 3.4. Sprint Backlog

Sprint 1 - Fundamentos y Autenticación:

- HU01: Registro con rol. Criterio: el sistema crea el usuario y redirige al dashboard correspondiente según el rol seleccionado.

- HU02: Perfil de empleado. Criterio: el perfil se guarda y persiste entre sesiones.

- Tarea técnica: Configurar base de datos MySQL remota, modelo de datos y endpoints de autenticación JWT.

Sprint 2 - Vacantes y Matching:

- HU03: Publicar vacantes. Criterio: la vacante aparece en el listado del empleador inmediatamente.

- HU04: Calcular matches. Criterio: el sistema evalúa 4 criterios y muestra badge verde/rojo por cada uno.

- HU11 (NF): Normalización de texto. Criterio: 'Medellín', 'MEDELLIN' y 'medellin' se tratan como equivalentes.

Sprint 3 - Postulaciones y Gestor de Empleador:

- HU05, HU06, HU07, HU08: Sistema completo de postulaciones con modal, estado y bandeja.

- HU09, HU10: Eliminación de cuenta y vacantes con confirmación y animación.

# Sección 4. Sketches Iniciales

Las pantallas principales diseñadas y posteriormente implementadas son:

- index.html: Pantalla de bienvenida con formularios de login y registro. El registro incluye selector de rol (Empleado / Contratante).

- dashboard.html: Dashboard del empleado con banner de bienvenida, botón 'Buscar Matches', cards de vacantes con puntaje visual, criterios OK/NO por color, botón Postularme y panel Mis Postulaciones.

- employer_dashboard.html: Dashboard del empleador con formulario de publicación de vacante, lista de mis vacantes con botón Eliminar, y sección Postulaciones agrupada por vacante con acciones de estado.

- profile.html: Formulario de perfil del empleado con campos de ciudad, modalidad, salario, años de experiencia, habilidades y botón de eliminar cuenta.

# Sección 5. Prueba de Concepto y Funcionalidades Iniciales

La prueba de concepto consistió en estabilizar el entorno de desarrollo con:

- Backend: FastAPI + Python 3.11 con Uvicorn, usando SQLAlchemy para el acceso a MySQL.

- Base de datos: MySQL remoto en 72.62.12.115, base de datos 'jeronimo', con 5 tablas: users, profiles, jobs, job_matches, applications.

- Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla. Sin frameworks de frontend para minimizar dependencias.

- Autenticación: JWT con tokens de 24 horas, contraseñas hasheadas con bcrypt.

Flujo completo demostrado (Entrada → Proceso → Salida):

- Entrada: El usuario llena el formulario de registro seleccionando rol, nombre, email y contraseña.

- Proceso: El backend hashea la contraseña, crea el usuario en MySQL y genera un token JWT que incluye el ID y rol.

- Salida: El frontend redirige al dashboard correspondiente (empleado o empleador) y almacena el token para requests autenticados.

Segundo flujo demostrado - Matching:

- Entrada: El empleado presiona 'Buscar Matches' en su dashboard.

- Proceso: El backend extrae el perfil del usuario, itera todas las vacantes activas y aplica 4 estrategias de matching (Ciudad, Modalidad, Salario, Skills) usando el patrón Strategy. Cada estrategia retorna 0 o 25 puntos y una explicación con prefijo OK: o NO:.

- Salida: Las vacantes se muestran ordenadas por puntaje (0-100) con un anillo de progreso y badges de color verde/rojo por criterio.

# Sección 6. Referencias y Fuentes

- FastAPI Documentation. (2024). FastAPI - Modern web framework for Python. https://fastapi.tiangolo.com

- SQLAlchemy Documentation. (2024). SQLAlchemy - The Python SQL Toolkit. https://www.sqlalchemy.org

- OWASP. (2024). JSON Web Tokens (JWT) Best Practices. https://owasp.org/www-project-web-security

- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

- Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.

- Asistencia de IA: Claude (Anthropic) fue utilizado como asistente de programación para revisión de código, depuración de errores de SQLAlchemy/MySQL y generación de documentación. Todos los prompts se orientaron a resolver problemas específicos del proyecto.